План мероприятий 3-й группы 5-го отдела ГИВЦ ВС

| № п/п | Сайт | Выполняемые мероприятия | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Конец |
|  | matuchet.isvs.mil.by | Настройка базы данных и авторизации |  | До 01.12.2025 |
|  | givc.vs.mil.by | Разработка панели администратора |  | До 31.10.2025 |
|  |  | Разработка отображения документов |  |  |
|  |  | Разработка базы данных |  |  |
|  | 8 управление | Разработка сайта |  | До 10.10.2025 |
|  |  | Разработка панели администратора |  | До 14.11.2025 |
|  | Шаблон сайта КП на учения | Внесение изменений в визуальную составляющую согласно предложениям |  | До 01.12.2025 |
|  | Шаблон сайта для воинских частей | Деплой на виртуальную машину с контеризацией |  | До 07.11.2025 |
|  |  | Написание README |  |  |
|  | Сайт kis.vs.mil.by | Разработка сайта с админ панелью | 01.12.2025 | До 16.02.2026 |
|  |  | уточнение списков абонентов |  |  |
|  | Календарь мероприятий ВКС | Разработка сайта | 01.12.2025 | До 16.02.2026 |
|  |  | Разработка базы данных пользователей для ВС РБ (возможность просмотра только «своих» мероприятий ) |  |  |
|  | Переработка сайта server.gs.vs.mil.by | Разработка сайта с админ панелью | 16.02.2026 | До 29.05.2026 |
|  |  | Разработка сайтов подразделений МО РБ по заявкам |  |  |
| Планы на перспективу |  |  |  |  |
|  | Разработка веб-приложения графика нарядов | Учет предложений по нарядам за отделы на этапе планирования |  |  |
|  |  | по ведению в реальном времени с учетом текущих изменений |  |  |
|  | Разработка веб-приложения аппаратного журнала дежурного по ГИВЦ |  |  |  |
|  | Переработка списков оповещения на веб-приложение с автоматическим уточнением |  |  |  |
|  | Разработка DESKTOP приложения видеосервера (Источники=> HDMI–– RG-45=> SWITCH => приложение) |  |  |  |